# АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# Сузунский район Новосибирская область

ул. Юбилейная № 17

633613, с.Шипуново

Сузунского района

Новосибирской области

ИНН 5436106533

КПП 543601001 ОКПО 04202516

ОКАТО 50248840000

09.01.2014

Исх- № 02

Заместителю начальника

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по НСО

Т.Ю.Свечниковой

ИНФОРМАЦИЯ

На № 20/3101 от 30.12.2013

Администрация Шипуновского сельсовета Сузунского района Новосибирской области   отвечает на Ваше письмо № 20/3101 от 30.12.2013

О планах мероприятий по питьевой воде с.Шипуново» следующее:

План мероприятий на 2014 и плановый периоды до 2018 года

| № п/п | мероприятие | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопровода по ул.Куйбышева - 05 км ул.Набережная – 1,5 км | 800,0 тыс.руб из МБ ЖКХ |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопровода по ул.Чапаева - 06 км ул.Юбилейная – 1,0 км |  | 700,0 тыс руб из МБ ЖКХ |  |  |  |
|  | Замена водопровода по ул.Солнечная- 1,0 км ул.Заречная – 0,6 км установка очистительного сооружения питьевой воды |  |  | 800,0 тыс руб из МБ ЖКХ 1,0 мил руб по ФД целевой программе |  |  |
|  | Замена водопровода в с.Холодное ул.Центральная -1,0 км Ул.Почтовая – 0,7 км |  |  |  | 950,0 тыс руб из МБ ЖКХ |  |
|  | Замена водопровода уч.Шипуновский |  |  |  |  | 750,0 тыс руб из МБ ЖКХ |

МБ – местный бюджет

ФД – федеральный бюджет

ЖКХ –жилищно-коммунальное хозяйство

Глава   Шипуновского сельсовета                                                                                        В.И.Ряшенцев